Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Tárgy: „Vállalkozási szerződés a KÖZOP-3.2.0/C-08-11 Kerékpárút Hálózat Fejlesztése „Körösladány-Szeghalom kerékpárút kiépítése” című EU támogatással megvalósítani tervezett programban KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0033 azonosító számú projekt kivitelezési feladatainak ellátására.”

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:

Az eljárást megindító felhívás 2012. november 10-én K.É.-17156/2012. sz. alatt került közzétételre a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 130. számában. Az eljárást megindító felhívás egy alkalommal módosításra került, a módosítás 2012. november 30-án K.É.-18722/2012. sz. alatt került közzétételre a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 139. számában.

A szerződő felek megnevezése:

Megrendelő: Körösladány Város Önkormányzata (5516 Körösladány, Dózsa György út 2.)

Vállalkozó: Integrál Építő Zrt. (5400 Szarvas, Árpád u. 10.)

A teljesítés szerződésszerű volt-e:

Igen.

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:

2013. november 13.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2014. február 20. (szállítói finanszírozással)

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: nettó 249.560.790,-Ft + nettó 4.531.234,-Ft, mindösszesen: nettó 254.092.024,-Ft + ÁFA

Megjegyzés: Az eredetileg megkötött vállalkozási szerződésben rögzített egyösszegű ajánlati ár nettó 249.560.790,-Ft, volt, a szerződést a felek egy alkalommal módosították, ennek keretében a vállalkozói díj nettó 4.531.234,-Ft-tal megemelésre került. A szerződés módosításáról szóló tájékoztató 2013. október 2-án K.É.-17560/2013. sz. alatt került közzétételre a Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 116. számában.

Körösladány, 2014. február 28.